Проект:	FlightClaim (EU261 Automation)

Дата:	17.01.2026

Автор:	Ведущий разработчик / Соло-предприниматель

Версия:	1.0

# FlightClaim — Development Document

НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Данный документ является полным техническим заданием и планом разработки мобильного приложения FlightClaim. Цель — запуск MVP за 10 дней для валидации гипотезы автоматического взыскания компенсаций за задержку рейсов (EU261).

## Оглавление

- Executive Summary (Резюме проекта)

- Project Goals (Цели проекта)

- Technical Architecture (Техническая архитектура)

- Данные и приватность

- MVP Scope & Risk Management

- 10-Day Development Plan (План разработки)

- API Integration: AeroDataBox

- EU261 Compensation Rules (Правила компенсации)

- Monetization & Revenue (Экономика проекта)

- Cost Structure (Структура затрат)

- Key Decisions (Ключевые решения)

- ASO & Маркетинг

- Next Steps (Ближайшие шаги)

- Code Snippets Library (Библиотека кода)

- Контекст и мотивация

## Executive Summary (Резюме проекта)

  - Проект: FlightClaim — автоматизированная система подачи заявок на компенсацию по регламенту EU261.

  - Проблема: 90% пассажиров не требуют положенную им компенсацию за задержку рейсов (€250–600) из-за сложности бюрократических процедур и незнания своих прав.

  - Решение: Мобильное приложение, использующее Gmail API для

автоматического поиска билетов, AI-парсинг данных, API AeroDataBox для

проверки статуса рейса и автогенерацию юридически верных форм претензий.

  - Целевая аудитория: Европа (фокус на Германию и Италию), часто летающие пассажиры, экспаты.

  - Монетизация: Единоразовая плата €19.99 за формирование и отправку пакета документов (претензии).

  - Разработчик: Соло-предприниматель (Италия), стек Flutter/Firebase.

## Project Goals (Цели проекта)

| Цель | Метрика успеха | Срок |
| --- | --- | --- |
| Быстрый запуск (MVP) | Готовое приложение в сторах | 10 дней |
| Привлечение первых пользователей | 50 активных пользователей | Месяц 1 |
| Финансовая валидация | €500 MRR (Monthly Recurring Revenue) | Месяц 3 |
| Стратегическая цель | Доказать способность execution перед разработкой FocusLife | Месяц 3 |

## Technical Architecture (Техническая архитектура)

Выбран стек технологий для максимальной скорости разработки и минимизации затрат на старте.

  - Frontend: Flutter (iOS + Android). Единая кодовая база.

  - Backend: Firebase.

    - Auth: Аутентификация (Google Sign-In).

    - Firestore: Хранение профилей пользователей и истории заявок.

    - Cloud Functions: Серверная логика для генерации PDF и отправки email.

  - Email Parsing: Gmail API (OAuth 2.0).

    - Доступ: https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly.

    - Логика: Поиск писем от авиакомпаний за последние 3 года.

  - Flight Data Provider: AeroDataBox API (через RapidAPI). Предоставляет исторические данные о задержках.

  - Email Sending: SendGrid (на старте) для отправки претензий в авиакомпании от имени пользователя.

  - Analytics: Firebase Analytics (воронка продаж, ошибки).

## Данные и приватность

ПРИНЦИП МИНИМИЗАЦИИ ДАННЫХ

Мы запрашиваем только необходимые права доступа. Доверие — критический фактор.

- Gmail API Scopes: Используем только readonly. Мы не удаляем и не отправляем письма с личного ящика пользователя без его ведома.

- Обработка данных: Парсинг происходит локально или в защищенной среде Cloud Functions. Тело писем не сохраняется в базу данных — сохраняются только извлеченные метаданные (Номер рейса, Дата, PNR).

- Opt-out: Пользователь может отозвать доступ к Google аккаунту в любой момент.

- GDPR: Полное соответствие (сервера в Европе, право на забвение).

## MVP Scope & Risk Management

### MVP Scope (In / Out)

| In Scope (Делаем сейчас) | Out of Scope (Отложено) |
| --- | --- |
| Авторизация через Google | Авторизация через Email/Password / Apple ID |
| Сканирование Gmail за 3 года | Сканирование Outlook / IMAP |
| Поддержка 5 авиакомпаний (Ryanair, Lufthansa, EasyJet, Wizz, Vueling) | Поддержка всех авиакомпаний мира |
| Генерация PDF претензии (EN, DE) | Полное юридическое сопровождение в суде |
| Оплата Stripe / In-App Purchase | Подписочная модель |

### Управление рисками

| Риск | Вероятность | План действий (Mitigation) |
| --- | --- | --- |

| Gmail API Verification (Google может долго проверять приложение) | Высокая | Начать процесс верификации в День 1. Подготовить демо-видео и Privacy Policy заранее. Использовать ограниченный список тестовых пользователей до аппрува. |
| --- | --- | --- |
| Изменение формата писем авиакомпаний | Средняя | Использовать AI (GPT-4o-mini) как fallback, если Regex не сработал. |
| Блокировка API AeroDataBox | Низкая | Кэшировать запросы. Перейти на платный тариф при росте нагрузки. |

## 10-Day Development Plan (План разработки)

### День 1-2: Интеграция Gmail OAuth

  - Настройка проекта в Google Cloud Console.

  - Получение OAuth 2.0 Credentials (iOS/Android).

  - Интеграция пакета google_sign_in во Flutter.

  - Реализация чтения заголовков писем (фильтрация по отправителям) за последние 3 года.

День 3-4: Парсинг Email (Regex + AI)

  - Разработка Regex паттернов для топ-5 авиакомпаний: Ryanair, Lufthansa, EasyJet, Wizz Air, Vueling.

  - Извлечение данных: Flight Number, Date, Route, Booking Reference (PNR), Passenger Name.

  - Подключение OpenAI API (GPT-4o-mini) для разбора сложных случаев, где Regex бессилен.

### День 5-6: Интеграция Flight Delay API

  - Настройка AeroDataBox API в RapidAPI.

  - Реализация логики проверки исторических данных (Scheduled vs Actual Arrival).

  - Расчет суммы компенсации (€250/€400/€600) на основе дальности полета и времени задержки.

  - Внедрение правил фильтрации EU261 (исключение рейсов без задержек).

### День 7: Генерация форм претензий

  - Создание PDF-шаблонов претензий (на английском и немецком).

  - Автозаполнение данных пассажира и рейса.

  - Экран ввода банковских реквизитов (IBAN/SWIFT) для получения компенсации.

### День 8: Отправка Email и Backend

  - Интеграция SendGrid API.

  - Настройка Cloud Functions для отправки писем в Customer Service авиакомпаний.

  - Логирование статуса отправки в Firestore.

### День 9: UI/UX и Onboarding

  - Верстка экранов: Приветствие, Список найденных рейсов, Детали рейса, Оплата, Успех.

  - Реализация дашборда со статусами ("Найдено", "Можно подать", "Подано").

### День 10: Публикация и релиз

  - Подготовка скриншотов и описаний для сторов.

  - Загрузка билдов в App Store Connect и Google Play Console.

  - Запуск простого лендинга (Webflow/Tilda/Flutter Web).

  - Базовая настройка ASO ключевых слов.

## API Integration: AeroDataBox

  - Провайдер: RapidAPI (AeroDataBox).

#### Тарифы:

    - Free: 1,000 запросов/мес (идеально для MVP, хватит на 20-50 пользователей).

    - $9.99/мес: 5,000 запросов.

    - $29.99/мес: 25,000 запросов.

  - Данные: Реальное время + История. Включает время вылета/прилета (план/ факт) и задержку в минутах.

  - Rate Limit: 10 запросов в минуту (нужно реализовать очередь запросов в приложении, чтобы не превысить лимит при сканировании ящика).

  - Почему выбран: Лучшее соотношение цена/качество для исторических данных, наличие Free Tier.

## EU261 Compensation Rules (Правила компенсации)

Регламент (EC) No 261/2004 устанавливает правила компенсации:

| Условие | Размер компенсации |
| --- | --- |
| Рейс ≤ 1,500 км (задержка ≥ 2ч) | €250 |
| Рейс 1,500–3,500 км (задержка ≥ 3ч) | €400 |
| Рейс > 3,500 км (задержка 3-4ч) | €300 |
| Рейс > 3,500 км (задержка > 4ч) | €600 |

Исключения (Extraordinary circumstances): Погодные условия, забастовки диспетчеров, угрозы безопасности. Технические неисправности самолета не являются исключением.

Сроки давности: Германия — 3 года (на конец года), Италия — 2 года.

## Monetization & Revenue (Экономика проекта)

### Стратегия

  - Модель: Единоразовая оплата за подачу претензии (Pay-per-claim).

  - Цена: €19.99 за успешную генерацию и отправку пакета документов.

  - Freemium: Сканирование почты и выявление потенциальных компенсаций — бесплатно. Пользователь видит: "Мы нашли рейс, за который вам должны

€600". Оплата только за действие подачи.

  - Преимущество: Конкуренты (AirHelp и др.) берут 25-35% комиссии от суммы компенсации (€150+), мы берем фикс €20.

### Прогноз выручки (Revenue Projections)

| Период | Пользователи | Конверсия (eligible -> paid) | Кол-во оплат | Выручка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц 1 | 20 | 10% | 2 | €40 |
| Месяц 2 | 50 | 12% | 6 | €120 |
| Месяц 3 | 100 | 12% | 12 | €240 |
| Месяц 6 | 300 | 13% | 40 | €800 |

## Cost Structure (Структура затрат)

| Статья расходов | Стоимость (Старт) | Стоимость (Месяц 3+) |
| --- | --- | --- |
| AeroDataBox API | €0 (Free Tier) | €9.99/мес |
| Firebase (Blaze Plan) | €0 (Free Limits) | ~€5/мес (при росте) |
| SendGrid | €0 (100 emails/day) | €0 (до 3000 emails) |
| Apple Developer Program | $99/год (~€90) | — |
| Google Play Console | $25 разово (~€23) | — |
| OpenAI API (GPT-4o-mini) | ~€5 (кредиты) | ~€10/мес |
| ИТОГО (Startup Budget) | ~€120 - €150 | ~€25 / мес |

## Key Decisions (Ключевые решения)

  - API Choice: AeroDataBox. Причина: Наличие Free Tier (1000 req) и

исторические данные, в отличие от FlightAware/FlightRadar24, которые дороже.

  - Pricing Model: Фикс €19.99 вместо % комиссии. Причина: Мгновенная выручка (Cash flow), отсутствие юридической сложности с переводом

компенсаций через счета компании, простота для пользователя ("платишь мало сейчас, получаешь всё себе потом").

  - Automation vs Manual: Автоматизация с Day 1. Причина: Ручная проверка убьет мотивацию и масштабируемость. Приложение должно работать как магия.

  - Focus: Quick Win. Причина: Необходимость психологической победы и пополнения бюджета перед разработкой сложного продукта FocusLife.

## ASO & Маркетинг

Ключевые слова для оптимизации в App Store / Google Play.

| Язык / Страна | Ключевые слова (Keywords) |
| --- | --- |
| English (Global/EU) | flight compensation, flight delay claim, EU261, claim money, airline refund |
| German (DE) | Flugverspätung Entschädigung, Flugrechte, Airline Erstattung, Entschädigungsrechner |
| Italian (IT) | rimborso volo, compensazione aerea, volo in ritardo, diritti passeggeri |

## Next Steps (Immediate)

  - Day 1 Утро: Регистрация в Google Cloud Console, настройка OAuth Screen, создание проекта Firebase.

  - Day 1 День: Инициализация Flutter проекта, верстка экрана логина, подключение google_sign_in.

  - Day 1 Вечер: Тест чтения собственных email (raw data) и вывод в консоль.

## Code Snippets Library

### AeroDataBox API Request (Dart)

Future<FlightData?> getFlightData(String flightNumber, String date) async {

final url = Uri.parse('https://aerodatabox.p.rapidapi.com/flights/number/$flight Number/$date');

final response = await http.get(url, headers: { 'X-RapidAPI-Key': 'YOUR_API_KEY',

'X-RapidAPI-Host': 'aerodatabox.p.rapidapi.com'

});

if (response.statusCode == 200) {

return FlightData.fromJson(jsonDecode(response.body));

} else {

// Handle error or rate limit return null;

}

}

### EU261 Calculation Logic

double calculateCompensation(int distanceKm, int delayMinutes) { if (delayMinutes < 180) return 0.0; // Задержка менее 3 часов

if (distanceKm <= 1500) { return 250.0;

} else if (distanceKm > 1500 && distanceKm <= 3500) { return 400.0;

} else {

// > 3500 km

return (delayMinutes >= 240) ? 600.0 : 300.0;

}

}

## Контекст для будущих сессий

  - Разработчик: Опытный инженер/предприниматель в Италии (родом из Украины).

  - Стек: Flutter, Firebase, Vibe coding (быстрая итеративная разработка).

  - Бюджет на запуск: до $500.

  - Мотивация: Нужен "Quick Win" (быстрая победа) и доход для

финансирования основного продукта FocusLife (productivity app).

  - Преимущество: Понимание европейского рынка и личный опыт с EU261.